## Slide 1: Agile, ésszerűen Székely Sipos Sándor Zolta

## Slide 2: Tartalom
A szoftverfejlesztés aktuális kihívásai
Vízesés modell
V modell
Agilis módszerek
Scrum
  Dióhéjban
  Előnyök
  Hátrányok
Alternatívák
Következtetés

## Slide 3: A Scrum népszerű

## Slide 4: Kihívások
Kihívások
A felhasználó igényeinek megértése
A követelmények változnak
A határidők rövidek
Rendszerek egységbe rendezése
A becslés inkább művészet, mint tudomány
Projekten dolgozók motivációja és képességei
Műszaki adósság (Technical Debt)
Fiatal tudományág

## Slide 5: Vízesés Modell

## Slide 6: V Modell

## Slide 7: A projekt management vasháromszöge
Minőség
?
Határidő
(becsült)
Költség
(becsült)
Scope
(rögzített)

## Slide 8: Műszaki adósság (Technical Debt)
“A kód első kiszállítása olyan, mint amikor kölcsönt veszünk fel. Egy kis kölcsön mindaddig felgyorsítja a fejlesztést, amíg gyorsan vissza is fizetik egy újra írás által… Az adósságot vissza nem fizetni veszélyes. Minden perc, amit nem éppen helyes kóddal töltünk kamatnak számít. Egész mérnöki szervezetek állhatnak le egy meg nem szilárdított megvalósítás adósságának terhei alatt…”
Ward Cunningham, 1992
Határidő
Nyomás
Műszaki adósság
Kód minőség
Tesztek

## Slide 9: Műszaki adósság (Technical Debt)
Megjósolhatatlanul nő
  Ha észleljük, ne hallgassuk el, cselekedjünk gyorsan!
Következmények:
  Növekszik a szoftver kiszállításának ideje
  Nő a hibák száma
    Csökkenő felhasználói elégedettség
  Termék “sorvadása”
  Nő a fejlesztési és fenntartási költség
  Alul teljesítés
  Frusztráció (fejlesztőcsapat)

## Slide 10: Hogyan előzzük meg, illetve harcoljunk ellene?
Megelőzés
A “Kész” szigorú definíciója (Definition of Done)
  Ami a kód minőségére is kiterjed
    Sonar
Extrém Programozás
  TDD
  Pair Programming
Kiscserkész szabály (Boy Scout Rule)
Tiszta kód (Clean Code) ajánlások

## Slide 11: Kiáltvány az agilis szoftverfejlesztésért
Folyamatok és eszközök
Egyének és kölcsönhatások
>
Átfogó dokumentáció
Működő szoftver
>
Szerződéses megállapodás
Ügyféllel történő együttműködés
>
Terv követése
Változás iránti készség
>

## Slide 12: Agilis szoftverfejlesztés 12 alapelve
Mielőbbi szállítás
Folyamatos szállítás
Szoros együttműködés
Működő szoftver
Önszerveződő csapat
Az elvégzetlen munkamennyiség maximalizálása
Mielőbbi szállítás
Folyamatos szállítás
Alkalmazkodás a változó körülményekhez
Motivált, megbízható egyének
Önszerveződő csapat
Változtatás kérések fogadása
Változtatás kérések fogadása
Szemtől-szembe való információcsere
Technikai kiválóságok és jó tervezés
Alkalmazkodás a változó körülményekhez
Egyszerűség
Egyszerűség
Szemtől-szembe való információcsere

## Slide 13: A projekt management vasháromszöge
Minőség
(rögzített)
Határidő
(ütemezett)
Költség
(rögzített)
Scope
(finomhangolt)

## Slide 14: Összehasonlítás
Kihívások | Vízesés | V modell | Agile
A felhasználó igényeinek megértése |  |  | 
A követelmények változnak |  |  | 
A határidők rövidek |  |  | 
Rendszerek egységbe rendezése |  |  | 
A becslés inkább művészet, mint tudomány |  |  | 
Projekten dolgozók motivációja és képességei |  |  | 
Műszaki adósság (Technical Debt) |  |  | 
Fiatal tudományág |  |  | 

## Slide 15: A Scrum meghatározása
“Egy olyan keretrendszer, melynek segítségével emberek komplex problémákat tudnak adaptív módon kezelni úgy, hogy közben termelékenyen és kreatívan szállítják le a lehető legértékesebb termékeket.”
A Scrum Útmutató, Ken Schwaber és Jeff Sutherland
Jellemzők:
  Egyszerű
  Könnyen érthető
  Rendkívül nehezen művelhető mesteri szinten

## Slide 16: A Scrum keretrendszer
Szabályok
Iteráció
Inkrementum
Terméktulajdonos
Scrum Master
Fejlesztőcsapat
Szerepek
Sprint tervezés
Sprint áttekintés
Sprint visszatekintés
Napi Scrum
Események
A termék teendőlistája
A sprint teendőlistája
Napi kimutatás (diagramok)
Munkaanyagok

## Slide 17: A Scrum dióhéjban
Funkcionalitás
Iteráció
Feladatok
Követelmények

## Slide 18: Sprint – Iteráció
Hossza 2-4 hét
Célja van
Scope – fejlesztőcsapat dönt
  kötelezettséget vállal!
  inkrementum
Készítette: Vullioud Pierre-André
Forrás: http://www.freeimages.com/

## Slide 19: Sprint Tábla (Sprint Board)
Elvégzendő
Folyamatban
Elvégzett (KÉSZ)
Felhasználói
történet
PBI #1
PBI #2
PBI #3
Impl
Impl
Teszt
CR
Impl
Impl
CR
Teszt
Impl
Teszt
Teszt
CR
Impl

## Slide 20: Felhasználói történet (User Story)
Megrendelői igények
  Megrendelők/felhasználók írják
  Hétköznapi nyelvezet
  Terjedelme korlátozott
  Elfogadási kritériumok
  Méret
    Becslés
      Idő
      Pontok
        Munkamennyiség
        Komplexitás

## Slide 21: Sprint Tábla (Sprint Board)
Elvégzendő
Folyamatban
Elvégzett (KÉSZ)
Felhasználói
történet
PBI #1
PBI #2
PBI #3
Impl
Impl
Teszt
CR
Impl
Impl
CR
Teszt
Impl
Teszt
Teszt
CR
Impl

## Slide 22: Sprint – Iteráció
Elvégzendő
Folyamatban
Elvégzett (KÉSZ)
Felhasználói
történet
PBI #1
PBI #2
PBI #3
Impl
Impl
Teszt
CR
Impl
Impl
CR
Teszt
Impl
Teszt
Teszt
CR
Impl

## Slide 23: Sprint – Iteráció
Elvégzendő
Folyamatban
Elvégzett (KÉSZ)
Felhasználói
történet
PBI #1
PBI #2
PBI #3
Impl
Impl
Teszt
CR
Impl
Impl
CR
Teszt
Impl
Teszt
Teszt
CR
Impl

## Slide 24: Sprint – Iteráció
Elvégzendő
Folyamatban
Elvégzett (KÉSZ)
Felhasználói
történet
PBI #1
PBI #2
PBI #3
Impl
Impl
Teszt
CR
Impl
Impl
CR
Teszt
Impl
Teszt
Teszt
CR
Impl

## Slide 25: Sprint – Iteráció
Elvégzendő
Folyamatban
Elvégzett (KÉSZ)
Felhasználói
történet
PBI #1
PBI #2
PBI #3
Impl
Impl
Teszt
CR
Impl
Impl
CR
Teszt
Impl
Teszt
Teszt
CR
Impl

## Slide 26: Sprint – Iteráció
Elvégzendő
Folyamatban
Elvégzett (KÉSZ)
Felhasználói
történet
PBI #1
PBI #2
PBI #3
Impl
Impl
Teszt
CR
Impl
Impl
CR
Teszt
Impl
Teszt
Teszt
CR
Impl

## Slide 27: Sprint – Iteráció
Elvégzendő
Folyamatban
Elvégzett (KÉSZ)
Felhasználói
történet
PBI #1
PBI #2
PBI #3
Impl
Impl
Teszt
CR
Impl
Impl
CR
Teszt
Impl
Teszt
Teszt
CR
Impl

## Slide 28: A “Kész” meghatározása
Nem
minden
kész,
ami
annak
látszik
…
Forrás: http://geek-and-poke.com/

## Slide 29: Elfogadási kritérium (Acceptance Criteria)
Pontosság
  Finomítás
Elfogadási kritériumok
  Kiegészítik a “Kész” fogalmát
Hasonlóság a V Modellhez
  Felhasználói Elfogadási Tesztek (UAT)
BDD (Behavior Driven Development)

## Slide 30: Nem funkcionális követelmények (Non-Functional Requirements – NFR)
Rendszer szintű feltételek
Javallott, hogy minél több NFR része legyen a “Kész” definíciójának
  Gyors visszajelzés
  Nem mindig lehetséges, nem mindig szükséges
    Új funkcionalitás

## Slide 31: A Scrum keretrendszer
Szabályok
Iteráció
Inkrementum
Terméktulajdonos
Scrum Master
Fejlesztőcsapat
Szerepek
Sprint tervezés
Sprint áttekintés
Sprint visszatekintés
Napi Scrum
Események
A termék teendőlistája
A sprint teendőlistája
Napi kimutatás (diagramok)
Munkaanyagok

## Slide 32: A Scrum csapat
Azon dolgozik, hogy minden egyes Sprint végén leszállítható legyen a termék egy “Kész”, azaz potenciálisan kibocsátható Inkrementuma
Csapattagok:
  Terméktulajdonos (Product Owner)
  Scrum Master
  Fejlesztőcsapat
Ideális létszám: 5 - 10 fő

## Slide 33: Terméktulajdonos (Product Owner)
Felelős a termék értékének maximalizálásáért
Feladatai:
  Termék teendőlista
    Tételeinek
      Egyértelmű leírása
      Sorba rendezése
    Elérhető
    Könnyen áttekinthető
    Mindenki számára világos
Egyetlen személy!

## Slide 34: Scrum Master

## Slide 35: Scrum Master
Szolgáló - Vezető
Felelős a Scrum
  Megértéséért
  Betartásáért
Interakció
  Terméktulajdonos
  Fejlesztők
  Szervezet

## Slide 36: Fejlesztőcsapat
Önszerveződő
Többfunkciójú (kereszt funkcionális)
Nincsenek titulusok
  Mindenki fejlesztő
Nincsenek alcsoportok
  felelősség a vállalást illetően az egész csapatra hárul
Szakemberek

## Slide 37: A Scrum keretrendszer
Szabályok
Iteráció
Inkrementum
Terméktulajdonos
Scrum Master
Fejlesztőcsapat
Szerepek
Sprint tervezés
Sprint áttekintés
Sprint visszatekintés
Napi Scrum
Események
A termék teendőlistája
A sprint teendőlistája
Napi kimutatás (diagramok)
Munkaanyagok

## Slide 38: Sprint Tervezés (Sprint Planning)
Terméktulajdonos bemutatja a Sprint során elérendő célt és azokat a termék backlog tételeket, amelyek megvalósításával a Sprint eléri célját
Mi fog elkészülni?
Hogyan?
Eredmény: Sprint teendő lista
Két hetes sprint esetén 4 órára korlátozódik

## Slide 39: Sprint Áttekintés (Sprint Review)
Célja: inkrementum ellenőrzése
A fejlesztőcsapat
  szemlélteti a “Kész” munkát
  válaszol az inkrementummal kapcsolatos kérdésekre
Informális
Nyitott
A Sprint végén
Két hetes sprint esetén 2 órára korlátozódik

## Slide 40: Sprint Visszatekintés (Sprint Retrospective)
Biztosítja a folyamatos fejlődést
Azonosítják és sorba rendezik
  Jól működő elemek
  Lehetséges javítások
Terv a Scrum csapat működésének javítására
Mikor:
  Sprint Áttekintés után, a következő Sprint tervezés előtt
Két hetes sprint esetén másfél órára korlátozódik
Emberek
Kapcsolatok
Folyamatok
Eszközök

## Slide 41: Napi Scrum
Célja:
  Lendület fenntartása
  Akadályok, problémák felismerése
  Csapat kommunikációjának elősegítése
Módja:
  Ugyanabban az időben
  Ugyanazon a helyen
  Max 15 perc
Mit sikerült elvégeznem tegnap?
1
Mit fogok tenni ma?
Látok-e akadályozó tényezőt?
2
3

## Slide 42: A Scrum keretrendszer
Szabályok
Iteráció
Inkrementum
Terméktulajdonos
Scrum Master
Fejlesztőcsapat
Szerepek
Sprint tervezés
Sprint áttekintés
Sprint visszatekintés
Napi Scrum
Események
A termék teendőlistája
A sprint teendőlistája
Napi kimutatás (diagramok)
Munkaanyagok

## Slide 43: Termék teendő lista (Product Backlog)
A termékkel kapcsolatos változtatási követelmények egyetlen forrása
  Követelmények / Jellemzők
  Funkcionalitások
  Tovább fejlesztések
  Javítások
Élő, folyamatosan alakuló munkaanyag - dinamikus dokumentum
Sosem tekinthető teljesnek
  Finomítás

## Slide 44: A Termék teendő lista finomítása (Backlog Refinement / Grooming)
Folyamatos tevékenység
  A fejlesztőcsapat és a terméktulajdonos
  Tételek:
    Átnézik és felülvizsgálják
    További részletekkel, becsléssel egészítik ki
    Amennyiben szükséges, változatnak a sorrenden
A Scrum csapat kapacitásának nem több, mint 10%-a

## Slide 45: Becslés: Planning Poker
Skála
Pontok (Story Point)
Viszonylagos méret
Előzményeken alapszik
Nem használ átlagot
Megbeszélés  Konszenzus
Szakértői vélemény

## Slide 46: Sprint Teendőlista (Sprint Backlog)

## Slide 47: A Scrum eseményei és munkaanyagai
Kibocsátható
termék
inkrementum
Sprint
2-4 hét
24 óra
Sprint
teendőlista
Termék
teendőlista
Finomítás
Sprint tervezés
Napi Scrum
Áttekintés (demo)
Vissza
tekintés

## Slide 48: Nyomon követés – kimutatások
A Scrum az átláthatóságon alapszik:
  Munkaanyagok aktuális állapot
Értékoptimalizálást és kockázatkezelést érintő döntések
Sprint burndown
Cumulative flow
Velocity

## Slide 49: Sprint burndown diagram
Chart: 
Ideális | 84 | 78 | 72 | 66 | 60 | 54 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 0
Aktuális | 84 | 82 | 80 | 74 | 62 | 54 | 44 | 36 | 30 | 24 | 22 | 18 | 14 | 3 | 0
Késés
Sprint
kezdete
Sprint
vége
Becsült idő (munkanap)
Sprint napjai

## Slide 50: Cumulative Flow diagram
Chart: 
Elvégzendő | 32 | 106 | 157 | 187 | 194 | 179 | 154 | 166
Folyamatban | 25 | 28 | 25 | 20 | 30 | 32 | 28 | 25
Elvégzett | 0 | 9 | 37 | 62 | 82 | 112 | 144 | 172
Sprintek (tervezés után)
Felhasználói történetek száma

## Slide 51: Velocity diagram
Chart: 
Vállalt | 20 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 30
Valós | 25 | 28 | 25 | 20 | 30 | 32 | 28
Velocity: 27
Story pontok száma
Sprintek

## Slide 52: Sprint Lefújása
Ha a Sprint Célja elavul, okafogyottá válik
  Cég irányt változtat
  Piaci vagy technológiai feltételek megváltoznak
Az adott körülmények között már nincs értelme folytatni
Ki: Terméktulajdonos
Nyomasztó lehet a csapat számára  ritka

## Slide 53: Skálázhatóság
Nagy projekt
Nagy számú implementálandó funkcionalitás
Szoros határidők
  Több csapat
  Párhuzamosítható feladatok
Megközelítés:
  Egymástól független munkacsomagok
  Ezeknek egymásutáni illetve párhuzamos beépítése
  Mindenkinek legyen munkája

## Slide 54: Skálázhatóság – Scrum
Több terméktulajdonos – egyetlen termék teendő lista!
  Koordináció
  Vezető terméktulajdonos
Finomítás és tervezés előtt
  Egyeztetés a terméktulajdonosok között
Áttekintés
  Közösen
  Csapatonként külön-külön
Visszatekintés
  Összes csapat képviselőivel is
Scrum-ok Scrum-ja (Scrum of Scrums – SOS)

## Slide 55: Scrum-ok Scrum-ja

## Slide 56: Scrum-ok Scrum-ja
Mivel foglalkozott a csapatom a legutóbbi találkozásunk
óta és mivel fog foglalkozni a következőig?
1
A csapatom tevékenysége gördíthet-e akadályt más csapatok elé, míg újra találkozunk, és ha igen, mi az?
Vannak-e a csapatomnak olyan problémái, amelyek megoldásához más csapatok segítségére van szükség?
2
3

## Slide 57: Hogyan ne…
“A project manager és a Scrum Master-ek heti három alkalommal telekonferenciáznak, amelyeknek keretén belül a Scrum Master-ek felváltva adnak helyzetjelentést és panaszkodnak a csapataik problémáiról. Néhány Scrum Master megkeresett, hogy nem lehetne-e ritkábban tartani ezeket a gyűléseket, mivel semmi újat nem mondanak. Ugyanazokat a problémákat hozzák fel minden gyűlésen.”
Morgan Ahlström: Scrum of Scrums – A Communication Thermometer

## Slide 58: Elméletileg nincs határ…

## Slide 59: A Scrum pozitív hatásai
Felelősségtudat növekedése
Termék- és projektismeret
Motiváció, kreativitás
Elkötelezettség
Átláthatóság
Függetlenség
Kommunikáció, csapatszellem
Folyamatos fejlődés
“Fail fast and often”… a hibáinkból tanulunk
Szoftver hibák felfedezése időben

## Slide 60: Felelősségtudat növekedése
Fejlesztőcsapat
Becslések
Döntés
Fejlesztőcsapat
Saját magának szab határt
Együtt vállalnak kötelezettséget
Felelősségtudat növekedése

## Slide 61: Termék- és projektismeret “Less single point of failure”
Scrum
Kereszt funkcionális csapatok
Minden eseményen részt vesznek
Csapattagok
Termék ismeret
Projekt ismeret
Kisebb nyomás egyes személyeken

## Slide 62: Motiváció, kreativitás
Scrum
Közös, világos célok
Megoldás módszerei - csapat
Csapattagok
Motiváció
Kreativitás

## Slide 63: Elkötelezettség
Teljes kép
Big picture
Bukj meg gyorsan Fail fast…
Elkötelezettség
Scrum
Közös, világos célok
Megoldás módszerei - csapat

## Slide 64: Átláthatóság
Scrum
Átláthatóság
Sprint Áttekintés
(Demo)
Felhasználói történetek megbeszélése

## Slide 65: Függetlenség
Scrum csapat
Vegyes szakmai háttér
Függetlenség
Többfunkciós összetétel

## Slide 66: Kommunikáció, csapatszellem
Extrém programozás
Készítette: Sebastian Danon
Forrás: http://www.freeimages.com/
Scrum
Önálló, problémamegoldó csapat
Kommunikáció
Csapatszellem
Pair
Progr
TDD
CI

## Slide 67: Folyamatos fejlődés
Azonosít
Lehetőségek
Hibák a folyamatban
Tervez
Hogyan javítható a folyamat?
Kipróbál
Egy iteráció
erejéig
Megvizsgál
Hogyan működött?

## Slide 68: Fail fast and often A hibáinkból tanulunk
A hibának nem ad lehetőséget
Mentális akadályt teremthet
A legtöbb oktatási rendszer
Kemény munka
Idő
Siker

## Slide 69: A hibáinkból tanulunk
Kemény munka
Idő
Siker
Hiba 1
Hiba n
…
?

## Slide 70: Szoftver hibák felfedezése időben
Költség

## Slide 71: A sötét oldal

## Slide 72: A Scrum bőbeszédű
Scrum események:
  Sprint tervezés
    Max 4 óra
  Napi Scrum
    Kb. 10x15 perc =
    2 óra 30 perc
  Sprint Áttekintés
    Max 2 óra
  Sprint Visszatekintés
    Max 1.5 óra
Egyéb gyűlések:
  Termék backlog finomítás
    Max 10% - max 8 óra
Több csapat esetén:
  Gyűlés epic/feature lebontáshoz, csapathoz rendeléshez
  Scrum of Scrums
*2 hetes sprintek esetén
Akár két munkanap, ami az összidő 20%-a!

## Slide 73: Flow | Az áramlat
Gyűlések
  Napirend
  Összpontosítás
  Résztvevők
    Helyesen megválasztani
  Rövidre fogni
  Jegyzőkönyv
Alternatívák
Ha rövidek is, szétdarabolják a fejlesztő napját  Áramlatérzés

## Slide 74: Daily Stand-up
Scrum keretrendszer  Napi Scrum
Szokássá vált: rituálé, dogma,
rakománykultusz (Jon Evans - cargo cult)
Ideális feltételek
  A fejlesztőcsapat tagjai
    Nagyjából egyszerre kezdik el a munkát
    Fizikailag egy helyen vannak
    Közeli időzónában vannak
  Rövid ideig tart (max 10-15 perc)
Reggel: kreatív, produktív periódus
Nap közben: kontextus váltás
vagy

## Slide 75: A check-in mint alternatíva
…
Mit sikerült elvégeznem tegnap?
1
Mit fogok tenni ma?
Látok-e akadályozó tényezőt?
2
3
Belépés
Megír
Elolvas
Aszinkron

## Slide 76: Fő a rugalmasság
“A Scrum szerepkörei, munka anyagai, eseményei és szabályai nem megváltoztathatók, és, bár lehetséges a Scrum csupán egyes részeinek bevezetése is, az eredmény nem Scrum lesz. A Scrum csak a maga teljességében létezik és működik jól, más módszertanok és gyakorlatok, technikák gyűjtőjeként. “
  Összegzés, A Scrum Útmutató c. elektronikus könyvből,
  Ken Schwaber és Jeff Sutherland, 2013 Július
Folyamatok és eszközök
Egyének és kölcsönhatások
?

## Slide 77: Nincsenek változások sprint közben
Úgy kell megtervezni a sprintek hosszát, hogy azok a változásnak ellen tudjanak állni
Sprint
Scrum Master
A Scrum őre vagyok
Terv követése
Változás iránti
készség
?

## Slide 78: Agile szemlélet
Megrendelő
Csapat
Szervezet
Felső vezetés
Agile
gondolkodás

## Slide 79: Nagy a pörgés
Sokat kivesz a fejlesztőcsapat tagjaiból
A ciklikussága miatt elméletileg lehet lazítani a sprintek között, ezt meg kell ragadni
Agile

## Slide 80: A Scrum fizetőssé tette az agile mozgalmat
Kurzusok
Workshop
Certification
  Nagy összegekért
  Lejár!
  Időnként megújítani, még több pénzért
A Scrum ezt egy egészen új szintre emelte
Evangélisták, coach-ok, akik pénzért prédikálják a Scrum üzenetét

## Slide 81: Kik lettek a Scrum Masterek?
Többnyire a Projekt Managerek
Gyakran nem rendelkeznek szakmai tudással
  Nem foglalkoztak fejlesztéssel
    Minden esetre, nem a modern módjával
  A Scrum gyakran nem működik
Szolgáló – Vezető…

## Slide 82: A Scrum Master-ek néha elkényelmesednek
Scrum - “elég jól” megy
Scrum Master - elkényelmesedik
  Ellentétes az agile folyamatos fejlődést ösztönző alapelvével
A Scrum Master nem ülhet tétlen

## Slide 83: Részmunkaidős emberek és távoli munkavégzés
Részmunkaidős emberek
  Scrum események
    Alig marad idejük fejlesztésre
Távoli munkavégzés
  Gyűlések
    Videokonferencia
    Egyidejű közös munkát segítő online eszközök
    Nehéz követni

## Slide 84: Lean szemlélet – 7 veszteség
Félkész
munka
Szükségtelen
funkcionalitás
Átadások
Szükségtelen
folyamatok
Késések
Várakozás
Hiba
Utómunka
Váltások a
feladatok
között
Mozgás

## Slide 85: Kanban, mint alternatíva
Célja: a munka megszervezése az eredményesség érdekében
Kanban: folyamatok
  Lean szemlélet – 7 veszteség
  Világosan definiált folyamat szabályok
  Feladatok átláthatósága
  Folyamatban levő munka mennyiségének korlátozása
  Az áramlás mérése és javítása

## Slide 86: Scrum Tábla
Elvégzendő
Folyamatban
Elvégzett (KÉSZ)
Felhasználói
történet
PBI #1
PBI #2
PBI #3
Impl
Impl
Teszt
CR
Impl
Impl
CR
Teszt
Impl
Teszt
Teszt
CR
Impl

## Slide 87: Kanban tábla
Elvégzendő
Tervezés
Alatt
Max 3
Fejlesztés
Alatt
Max 5
Tesztelés
Alatt
Max 5
Szállítás
Max 3
Kész

## Slide 88: Kanban
Nagyon könnyű megérteni, megtanulni
Jól együtt működik más módszerekkel
  Extrém programozás
    TDD
    Pair Programming
    Continuous Integration
Kiválóan alkalmazkodik a változáshoz
Lehetővé teszi a folyamatos szállítást (Continuous Delivery)

## Slide 89: Kanban
Nincsenek szerepek
  Kaizen gyűlés
    Bárki szervezheti
    Csak az érintettek vannak jelen
  Összpontosítás: Kanban tábla
Nem írja elő a becsléseket
  Nehéz megmondani, hogy egyes feladatok mikor fejeződnek be
  Határidők - felírhatjuk a kártyákra, de nem szükséges
Feláldozza a kiszámíthatóságot az eredményesség oltárán

## Slide 90: Scrum és Kanban hasonlóságok
Scrum | Kanban
Empirikus | 
Lean | 
Agilis | 
Sprintek | Folyamatos áramlás
Határt szab a folyamatban levő munkának | 
Arra összpontosítanak, hogy gyorsan és folyamatosan szállítsanak szoftvert | 
Átszervezés szükséges (kereszt funkcionális csapatok) | A jelenlegi helyzetből induljunk ki
Átláthatóság | 
Folyamatosan javítják a folyamatokat | 
Szerepek (SCM, PO) | Nincsenek szerepek
Becslések | Nem írja elő a becsléseket
Kiszámíthatóság | Eredményesség

## Slide 91: Következtetés
Szervezet
Lehetőségek
Megszorítások
Csapat
Szakértelem
Hozzáállás
Projekt jellege
Szemlélet
Agile
Lean
Folyamat
Scrum
Kanban
Extrém Programozás

## Slide 92: Kapcsolat
Név: Székely Sipos Sándor Zolta
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/zoltaszekely
Magán jellegű mail: zzolta@gmail.com
Céges mail: zolta.szekely@wolterskluwer.com

## Slide 93: Felhasznált irodalom
A Scrum Útmutató, Ken Schwaber és Jeff Sutherland
Egy bevezetés a Scrum-ba, Mike Cohn
Stand up against the stand-up, Jon Evans
Lean + Agile vs Seven Wastes in Software Development, V S S N R Ram Nanduri
A Scrum keretrendszer és agilis módszerek használata a Visual Studióval, Csutorás Zoltán, Árvai Zoltán, Novák István
Essential Scrum, A Practical Guide to the Most Popular Agile Process, Kenneth S. Rubin
http://www.adaptiveconsulting.hu/kanban-vagy-scrum
https://www.linkedin.com/pulse/how-reduce-risk-missing-nonfunctional-requirements-miller-cbap

## Slide 94: Felhasznált irodalom
https://dzone.com/articles/digging-fail-fast-fail-often
http://www.seguetech.com/waterfall-vs-agile-methodology
https://blog.gate6.com/top-6-challenges-software-development
https://www.finextra.com/blogposting/6836/7-reasons-why-software-development-is-so-hard
https://www.wikipedia.org
http://www.freeimages.com
http://geek-and-poke.com
https://www.draw.io

## Slide 95: Ajánlott irodalom

## Slide 96: Szerzői jogra utaló megjegyzés
Szabad:
  Megoszthatod — másolhatod és terjesztheted a művet bármilyen módon vagy formában
  Át dolgozhatod — származékos műveket hozhatsz létre, átalakíthatod és új művekbe építheted be
A következő feltételek mellett:
  Nevezd meg. A szerző vagy licencet adó által megadott módon kell a munkát megnevezni (de nem olyan módon, ami azt sugallja, hogy ők láttamoztak téged vagy a munkádat).
  Ebben a licencben semmi sem károsítja vagy korlátozza a szerzői jogokat.
Több információ itt: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Nevezd meg! CC BY 4.0

## Slide 97: Kérdések és válaszok

## Slide 98
Köszönöm a figyelmet 